Pabianice, 11-12-2017r.

Znak DPP.7013.14.2017

Wójt Gminy Pabianice

zaprasza do złożenia oferty na:

**Wykonanie projektu budowlanego zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108254E w Koninie”**

Niniejsze zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017, poz.1579 z późn. zm.)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Wykonanie projektu budowlanego zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108254E w Koninie” długości ok. 1100 mb na działce gminnej nr 343 lub na działkach osób prywatnych, po uzyskaniu ich zgody.

**Zadanie należy wykonać w 2 etapach**

**Etap I :**

1. **wykonanie koncepcji lokalizacji chodnika.**

Koncepcja winna zawierać między innymi:

* Cel i temat opracowania
* Opis stanu istniejącego dróg
* Opis stanu istniejącego odwodnienia
* Opis stanu istniejącego infrastruktury naziemnej
* Opis stanu istniejącego infrastruktury podziemnej
* Załącznik graficzny stanu istniejącego
* Wyznaczenie miejsc kolizyjnych infrastruktury istniejącej
* Możliwe koncepcje przebiegu trasy
* Możliwe koncepcje odwodnienia drogi
* Określenie kierunków spływu wody
* Możliwe koncepcje usunięcia kolizji
* Załączniki graficzne możliwych koncepcji
* ewentualne określenie i wskazanie powierzchni działek prywatnych potrzebnych do lokalizacji chodnika
* Wykaz i zestawienie własności wchodzących w pas projektowanego chodnika
* Projekt podziału działek przyległych
* Określenie współrzędnych punktów podziałowych
* Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu
* Ocenę i analizę porównawczą proponowanych wariantów, ze wskazaniem wariantu preferowanego wraz z uzasadnieniem jego wyboru
* Wyliczenie szacunkowe kosztów dla przyjętych rozwiązań
1. **spotkanie i uzgodnienie z mieszkańcami i Zamawiającym wykonanej koncepcji obejmuje:**
* spotkanie i uzgodnienie z mieszkańcami i Zamawiającym wykonanej koncepcji bez względu na wybrany wariant realizacji (na działce gminnej nr 343 lub na działkach osób prywatnych);
* uzyskanie zgód mieszkańców na budowę chodnika na ich działkach prywatnych;
* przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją

**! UWAGA**

**Warunkiem przystąpienia do realizacji etapu II jest uzyskanie w/w zgód od mieszkańców oraz uzgodnienie z mieszkańcami i Zamawiającym opracowanej koncepcji. W przypadku braku spełnienia tych warunków Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej realizacji etapu II.**

**Etap II: wykonanie dokumentacji projektowej.**

1. Dokumentacja projektowa zawierać musi miedzy innymi:
* projekt budowlano-wykonawczy chodnika wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami umożliwiających uzyskanie dokumentu zezwalającego na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową - 4 egz.;
* projekt odwodnienia drogi – 2 egz.;
* szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż w tym drogowej – 2 egz.;
* przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.;
* wersję elektroniczną całej dokumentacji (PDF);
* opis techniczny projektu, który musi zawierać informacje dotyczące charakterystyki technicznej, rozwiązań materiałowych, parametrów eksploatacyjnych itp.
1. Podczas projektowania należy uwzględnić:
* zaprojektowanie chodnika zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną koncepcją;
* zaprojektowanie zjazdów w granicach pasa drogowego;
* wypisy na działki pod chodnik;
* projekt odwodnienia do rowu;
* pozwolenie wodno-prawne, które w imieniu Zamawiającego należy uzyskać, w tym wyliczenie średnic przepływów;
* uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

3. Koncepcję oraz dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

* ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U z 2017 poz. 1332 z późn. zm.);
* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.)
* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
* rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.);
* rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
1. W trakcie prac nad dokumentacją przewiduje się możliwość zmiany szczegółowych rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy chodnika określonych w niniejszym zapytaniu.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY PODCZAS REALIZACJI ETAPU I ORAZ ETAPU II**

1. uzyskanie stosownej mapy i innych niezbędnych załączników;
2. regularne konsultowanie z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań;
3. wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów;
4. dokonanie w ciągu 3 lat jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie budowy chodnika;
5. w ramach zawartej umowy - pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia budowy chodnika.

**TERMIN REALIZACJI:** 15 maja 2018r.

**ZŁOŻENIE OFERTY:**

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem**: Wykonanie projektu budowlanego zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108254E w Koninie”** w terminie do dnia **19.12.2017r** do godz. **13 00** w formie **pisemnej** /osobiście, listownie/ na adres:

GMINA PABIANICE

z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

NIP 731-191-39-30

Tel./fax 42 2139660

**OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:**

1. Roman Figiel – nr tel. 42 213 96 60 wew. 118, tel. Kom. 660 519 218, e-mail: roman.figiel@pabianice.gmina.pl
2. Henryk Madejski – nr tel. 42 213 96 60 wew. 127, e-mail: henryk.madejski@pabianice.gmina.pl

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

1. Po realizacji etapu I – w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru koncepcji i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Po realizacji etapu II – w terminie 21 dni od daty otrzymania prawomocnego pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z klauzulą bez zastrzeżeń i sprzeciwów wydanym przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

**Urząd Gminy w Pabianicach zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podawania przyczyn i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.**

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy